**Ata da Reunião XXII – Projeto: Percentual mundial de usuários da internet**

**(2000 - 2014)**

**Data:** 09/11/2016 – **Horário:** 10:30 – **Local:** Laboratório de Informática **Membros presentes na reunião:**

Gerente / Desenvolvedor: Carolina Reis

Relatora / Desenvolvedora: Geovana Palomo

Desenvolvedor: Victor Hugo

**Descrição Geral**

Na reunião dessa quarta-feira, 09 de novembro de 2016, após a aula de POO II, estabelecemos que seria necessário seguir o “modelo” solicitado pelo Professor Ivan Ricarte. Portanto, a melhoria (refinamento) deverá ocorrer também na parte da documentação.

Combinamos com a monitora um horário para sanar algumas dúvidas que ficaram pendentes sobre a filtragem e estaremos resolvendo na próxima sexta-feira.

**Tarefas:**

**1**: Implementação dos filtros do projeto – Parte 2

Responsável principal: Desenvolvedor, Victor Hugo. Com o auxílio de todos os outros desenvolvedores membros da equipe.

Status: Em desenvolvimento

Data de realização: até 18/11/2016

**2**: Refinamento do projeto – Parte 2

Responsável principal: Desenvolvedor, Carolina Reis. Com o auxílio de todos os outros desenvolvedores membros da equipe.

Status: Em desenvolvimento

Data de realização: até 18/11/2016

**3**: Testes (componentes, integração e sistema)

Responsável principal: Desenvolvedora, Geovana Palomo. Com o auxílio de todos os outros desenvolvedores membros da equipe.

Status: Em desenvolvimento

Data de realização: até 18/11/2016